**Последствия действия обстоятельств непреодолимой силы на договорные правоотношения сторон**

По общему правилу, должник, нарушивший обязательство вследствие форс-мажорных обстоятельств, не несет ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). В частности, не нужно возмещать убытки, платить неустойку за просрочку.

Дальнейшее действие обязательства зависит от того, останется ли возможность исполнить его, когда обстоятельства непреодолимой силы отпадут.

Итак, в сложившейся в настоящее время ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, последствиями действия обстоятельств непреодолимой силы (при условии признания таковой коронавирусной инфекции) будут выступать:

- как было указано ранее, **освобождение должника от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение договорных обязательств** (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ).

Иными словами, должник нарушает сроки выполнения работ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (например, просрочка выполнения подрядных работ в здании торгово-развлекательного центра, находящегося на территории Краснодарского края, в связи с запретом нахождения в таких помещения на основании Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 129-П от 13.03.2020 (с изменениями внесёнными постановлениями главы администрации Краснодарского края № 178 от 30.03.2020, №185 31.03.2020). Такой должник освобождается от уплаты штрафа, пени, неустойки, предусмотренной договором вследствие просрочки сдачи подрядчиком выполненных работ.

**- прекращение обязательства невозможностью его исполнения** (п. 1 ст. 416, ст. 417 Гражданского кодекса РФ).

В качестве примера указанных последствий можно привести действие Распоряжения Правительства РФ № 763-р от 27.03.2020, согласно которому введено временное ограничение движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные пункты пропуска через государственную границу РФ. Вследствие действия указанного распоряжения исполнить то или иное договорное обязательство в определённый договором момент не представляется возможным, в связи с чем, такое обязательство может быть прекращено.

Следует учитывать, что такое последствие обстоятельств непреодолимой силы подлежит применению в случае лишь невозможности исполнения обязательства в будущем, когда форс-мажорные обстоятельства отпадут.

**- возможность предъявить требования об изменении или прекращении обязательства в связи с существенным изменением обстоятельств** (ст. 451 Гражданского кодекса РФ).

Отмечаем, что изменить или прекратить договорные обязательства в связи с существенным изменением обстоятельств возможно лишь при наличии в совокупности следующих факторов:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

В случае применения положений [ст. 451](consultantplus://offline/ref=D1784D6C8C0B51A34A519F48F113B1F585EE1E1FDC69FEF9204DD8379771D71AD4D42300CCA93C067B98D13911EA369A14A7BAC0DEDF4725PAmFM) ГК РФ суды будут устанавливать:

- наличие существенного изменения обстоятельств;

- время его наступления;

- возможность разумно предвидеть это изменение.

Указанная позиция поддержана Верховным Судом РФ в определении № 18-КГ13-70 от 30.07.2013 г.

**- отказ от исполнения договора, вследствие утраты интереса к исполнению (**[п. 9](consultantplus://offline/ref=43D95CF58F5F725F6747E23BB16DCA3D48AA55FB90B6412F36D8EB2CC984338080C9C3A6D38B9E1BD6CCB4ACCCB3E6D5490B4317B8191DEAM059L) Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016).